**会议记录**

记录编号： ZRGJ004-20240726 日期： 2024 年 7 月 26 日

议题： 每日晨会

人员： 姚冠希，高泽坤，于大淇，张弛，查博炫，李俊翰

记录： 姚冠希

议事内容：

1.查看前端的项目进度。

2.商议前后端对接的问题。

3.商议剩余模块的分配，完成进度与期限。

议事纪要：

1. *前端已经完成了登录、注册、博文等模块。*
2. *后端应在今天内完成与前端的对接。*
3. *数据库的同学按照文档来建表。*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问 题 描 述** | **解决方案** | **负责人** | **期限** |
|  |  |  |  |  |
| 本周问题： | | | | |
| 1 | SpringBoots暂未接入项目 | 将后端接入 | 于大淇 | 2024.7.29 |
| 2 | 博文举报功能有问题 | 修改举报相关的逻辑 | 姚冠希 | 2024.7.29 |
| 3 |  |  |  |  |
| 遗留问题： | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |