**会议记录**

记录编号： ZRGJ004-20240729 日期： 2024 年 7 月 29 日

议题： 每日晨会

人员： 姚冠希，高泽坤，于大淇，张弛，查博炫，李俊翰

记录： 姚冠希

议事内容：

1.部分接口的实现没有达到预期效果。

2.数据库的部分数据需要修改

3.商议剩余模块的分配，完成进度与期限。

议事纪要：

1. *重写部分文档，修改后端返回的数据。*
2. *重写部分数据库的数据。*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问 题 描 述** | **解决方案** | **负责人** | **期限** |
|  |  |  |  |  |
| 本周问题： | | | | |
| 1 | 推荐按钮出现问题 | 后端逻辑修改 | 于大淇 | 2024.7.30 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 遗留问题： | | | | |
| 1 | 博文举报功能有问题 | 修改举报相关的逻辑 | 姚冠希 | 2024.7.30 |
| 2 |  |  |  |  |