**会议记录**

记录编号： 2021-7-12 日期： 2001 年 7 月 12 日

议题： 关于模块完成的会议

人员： 吴迪，崔文韬，阴高波，李春来，于凯，杨鑫

记录： 吴迪

议事内容：

1. 商议第一个模块完成需要的期限与可能面对的困难。
2. 商议剩余模块的分配，完成进度与期限。

议事纪要：

1. *计划在7.13完成第一个模块的搭建，并进行下一个模块的需求分析。*
2. *吴迪负责消息收发功能的实现*
3. *李春来负责云存储空间功能的实现*

*（对于会议记录中的问题填写在下面的格式中，以此替代《问题一览表》记录模板。*

*需要注意的是：1、此表不仅包含本周发生的问题，还包括遗留的问题。2、对于遗漏问题的解释是，本周发现的问题如没有解决完成，将在下周例会上报告并在此格式中标明，如下所示：）*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **问 题 描 述** | **解决方案** | **负责人** | **期限** |
|  |  |  |  |  |
| 本周问题： | | | | |
| 1 | Rabbitmq框架融入项目 | 学习rabbitmq框架并尝试融入 | 吴迪 | 2021.7.15 |
| 2 | Minio框架融入项目 | 学习minio框架并尝试融入 | 李春来 | 2021.7.16 |
| 3 |  |  |  |  |
| 遗留问题： | | | | |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |